wzór

Harmonogram – załącznik  2 do umowy ................................

Badania:

Badanie 1:

Testy demonstratora systemu.
Do wykonania:

-sprawdzenie wszystkich funkcji wizyjnych demonstratora systemu w środowisku niezurbanizowanym oraz zurbanizowanym (dopuszczalne sprawdzenie w terenie symulowanym zurbanizowanym – na zamkniętej przestrzeni udającej środowisko zurbanizowane),

-sprawdzenie działania demonstratora interfejsu użytkownika,

-sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań oraz testów działania systemu z wydaniem opinii dotyczących zaimplementowanych funkcji i ewentualnymi propozycjami zmian w działaniu systemu pod kątem użyteczności systemu dla osób niewidomych.

Zadanie będzie wykonywane w 6 miesiącu projektu.

Czas trwania badania może być definiowany przed Wykonawcę, jednak nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych.

Szczegółowe terminy testów będą podane Wykonawcy minimum 3 tygodnie przed planowanym terminem badań.

Badanie 2:

Testy prototypów systemu.

Do wykonania:

-sprawdzenie wszystkich funkcji wizyjnych prototypów systemu w środowisku niezurbanizowanym oraz zurbanizowanym (dopuszczalne sprawdzenie w terenie symulowanym zurbanizowanym – na zamkniętej przestrzeni udającej środowisko zurbanizowane),

-sprawdzenie działania prototypów interfejsów użytkownika,

-sprawdzenie zaproponowanych przez Zamawiającego rodzajów obudowy systemu,

-sporządzenie raportu z działania systemu w różnych rodzajach obudowy systemu, sporządzenie opinii co do zmian wprowadzonych do funkcji systemu przez Zamawiającego (w przypadku wystąpienia takich zmian w systemie). W raporcie musi być zawarta ocena wygody użytkowania każdego zaproponowanego przez Wykonawcę rodzaju obudowy.

Zadanie będzie wykonywane w 12 miesiącu projektu.

Czas trwania badania może być definiowany przed Wykonawcę, jednak nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych.

Szczegółowe terminy testów będą podane Wykonawcy minimum 3 tygodnie przed planowanym terminem badań.

Badanie 3:

Testy wersji końcowej systemu:

Do wykonania:

-sprawdzenie wszystkich funkcji wizyjnych systemu w środowisku niezurbanizowanym oraz zurbanizowanym (dopuszczalne sprawdzenie w terenie symulowanym zurbanizowanym – na zamkniętej przestrzeni udającej środowisko zurbanizowane),

-sprawdzenie interfejsu użytkownika,

-sprawdzenie wygody użytkowania systemu w końcowej obudowie systemu,

-sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań oraz testów z użytkowania systemu przez osobę niewidomą. Opis wygody użytkowania systemu w obudowie i ewentualne zalecenia co do modyfikacji w obudowie poprawiających wygodę użytkowania.

Zadanie będzie wykonywane w 18 miesiącu projektu.

Czas trwania badania może być definiowany przed Wykonawcę, jednak nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych.

Szczegółowe terminy testów będą podane Wykonawcy minimum 3 tygodnie przed planowanym terminem badań.

Badanie 4:

Testy systemu w warunkach rzeczywistych.

Do wykonania:

-sprawdzenie wszystkich funkcji wizyjnych systemu w środowisku niezurbanizowanym oraz zurbanizowanym,

-sprawdzenie działania systemu w codziennym użytkowaniu,

-sprawdzenie czasu działania systemu na jednym ładowaniu,

-ocena stabilności pracy systemu (co najmniej sprawdzenie zacięć systemu, oraz ilość fałszywych alarmów, czasu reakcji na żądanie),

-sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań systemu w warunkach rzeczywistych. Raport musi zawierać opis zauważonych problemów działania systemu i sytuacji w których te problemy wystąpiły oraz inne ważne dane, które umożliwią Zamawiającemu wprowadzenie koniecznych poprawek systemu przed testem końcowym systemu.

Zadanie będzie wykonywane w 22 miesiącu projektu.

Czas trwania badania może być definiowany przed Wykonawcę, jednak nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych.

Szczegółowe terminy testów będą podane Wykonawcy minimum 3 tygodnie przed planowanym terminem badań.

Badanie 5:

Test końcowy systemu w warunkach rzeczywistych

Do wykonania:

-ocena działania wszystkich funkcji wizyjnych systemu w środowisku niezurbanizowanym oraz zurbanizowanym,

-ocena działania systemu w codziennym użytkowaniu,

-sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań systemu w warunkach rzeczywistych. Raport musi zawierać opinie Wykonawcy o systemie dla osób niewidomych, wydaną na podstawie powyższego testu. Opinia powinna zawierać co najmniej opis wpływu systemu na samodzielność w codziennym życiu osoby niewidomej używającej tego systemu.

Zadanie będzie wykonywane w 28 miesiącu projektu.

Czas trwania badania może być definiowany przed Wykonawcę, jednak nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych.

Szczegółowe terminy testów będą podane Wykonawcy minimum 3 tygodnie przed planowanym terminem badań.

.......................................							.......................................

WYKONAWCA										ZAMAWIAJĄCY